H30.7.18

タイムスケジュールの設定について

井上

　H31年4月からのホームページ改定を円滑に行なうためのタイムスケジュールを考えてみました。

　始めに、HPの基本コンセプトの決定

　　対外的なコンセプト

〇たんけん工房の概要

〇体験塾の内容と応募

〇たんけん工房の仲間の募集

対内的なコンセプト

●体験塾の実施内容、報告書

●たんけん工房の各種会議の記録と会員への周知

●体験塾に関連する素材データのストック

　そのために必要な項目は、

1. 新HP委員のWordPressによるHP作成技術の習得
2. たんけん工房のHP構成のうちの各地区の体験塾応募ページの作成と新HPへのアップ
3. たんけん工房の体験塾全体の日程表の作成と管理
4. たんけん工房の仲間募集ページの作成と管理
5. 会員のページの作成とその管理
6. その他の全体のページの作成と管理
7. スマホによる利便性向上

これらの内容を円滑にHPに盛り込むためには、タイムスケジュール管理が必要になる。

第1ステップ：基本技術の習得と実施　　　　　　　　現在~8月末

HP立ち上げのための、基本技術の習得、体験塾ページ作成

第2ステップ：HPの各要素の作成と管理　　　　　　9月～11月末

HP各要素の作りこみと管理技術の習得

第3ステップ：HPのたんけん工房としての確認合意　12月～1月末

たんけん工房としてのHPの合意

第4ステップ：実運用の試行と改善　　　　　　　　　2月～3月末

HP試行する中で、バグの修正

**実運用と現在のHPの取り込み**　　　　　　　　　　　４月～