２０１９．6．２3

ホームページ改革WG　第１2回MTGメモ

日時：２０１９．6．２3（日）10：００～12：００

場所：浦舟福祉複合施設10階（部内呼称：「みなみ」）多目的室

出席（敬略）：笹野（藤沢）、相川（藤沢）、廣瀬（東）、河上（東）、石橋（北1）、

　　　　　　山本（北１）、土屋（北2）、布施（藤沢）、井上（西）、福島（北２）、島田（記）

欠席：林（東）

１．SSL化

・さくらインターネットの、無料SSLの「サーバーコントロールパネル」使う

・WPのプラグインをインストール（無料）する。それにより、自動的に”https”になる。

・本日（２３日）２２時より、作業を行う。

・結果連絡が島田に入るので、それに基づき、各地区ごとに、画面の確認を行う。

・２１：００～２４：００まで、応募操作をしないよう、メッセージを入れる。

２．応募フォームのタイトルを書き換えることができる

・募集画面作成担当者は、タイトル記載欄を「リードオンリー」に設定してください。

（文字が、グレーになります）

３．応募ページが消える

　・新規追加で画面を作り、そこに参考にした応募ページの「内容」をコピペしてください。

・参考にした応募ページの画面そのものを書き換えると、元データーが消えてしまいます。

４．日程表の記載について

・締め切り表示に変えるのは、それほど厳密でなくてもよい。

・「締め切り」でもお応募はできるし、極力受け入れる。

・日程表の修正（募集期間の延長など）担当は、基本的に各地区１名に絞る。

５．DVDの周知画面の提案

・ホームページにDVD周知のページを作成する

・鹿島さんにページの画面設計をお願いする。

今回で、プロジェクトとしての定例MTGは終了します。

お蔭様で、スタートから１年ちょっとで纏まりました。

集中型から分散型へ。　WGの感性・チーム力と、

会員みなさんの、ご理解と積極的な取り組みにより、

実現することができました。

このWGメンバーは、引き続き、新HPの役割向上に

取り組んでまいります。

完成祝賀パーティーを開きました

http://tankenkobo.com/wp/2019/06/23/party/

以上