２０１９．１．１６

ホームページ改革WG　第８回MTGメモ

日時：２０１９．１．１３（日）９：００～１２：００

場所：浦舟福祉複合施設10階（部内呼称：「みなみ」）多目的室

出席（敬略）：相川（藤沢）、布施（藤沢）、笹野（藤沢）、井上（西）、廣瀬（東）、河上（東）、

　　　　　　　林（東）、石橋（北1）、山本（北１）、金沢（西：養成研修担当）、島田（記）

欠席：仲野（東）、土屋（北2）、福島（北２）、

１．運営会議報告

　・４月から、新HPへの切り替えを宣言した。

・日程表及び募集画面は、３月まで現・新併用

　・鋭意、新画面制作を進める。

２．日程表の準備

・７月いっぱいの画面は、公開準備が終わっている。

・プラグインの便利な機能を見つけた。CSVで簡単に入力可能。エクセルデーターから対応可。

・過去データの保存は、井上さんがやりやすいように決めてもらう。

・現画面で作った時は、井上さんにURLを知らせる。（佐々木さんと遠藤さんには、別途依頼）

３．複写・転載の記述

・「無断での転載・複写・リンクはやめてください。」の見直しむしろどんどんリンクしてほしい。

・「リンクを貼るときはお知らせください。」「TOPに誘導してください。」がいいのではないか。

・以上の表記を、次回運営会議で説明する。

４．募集画面の作成

　・画面は、テキストで作成する。（表形式は苦手で、工夫すると、他の皆さんが作れなくなる。）

・まずは、メンバーで制作していき、おいおい、広めていく。

・まずは、ひな形を準備し、それを使って制作できるようにする。

・体験塾の応募フォームのメールを送る人のメールアドレスを会場ごとにまとめる。

（東地区は島田が行うが、地区ごとに実施する）

５．新募集画面の役割分担

　・画面製作者が、会場担当と主任の確認を得た後「公開」する。同時にリンクを貼る。

　・会場担当と主任には、「閲覧権限」を持ってもらう。

・具体的なアサインは、各地区で決める。

・リンク作業は、井上さんが担当。（URLを知らせてください）

６．養成研修募集ページ

・横浜の第１期（４月）は、廣瀬さんが担当し、作り方を本担当者に伝える。

・藤沢地区は、地区のWGメンバーで実施方法を決めてもらう。

７．説明会開催

・2月２４日（日）10：00に、「みなみ」の多目的室にて説明会を行う。

８．4月からの切り替え

　・準備が整ったので、4月を待たずに、切り替えを行う。

　・募集画面の切り替え時期は、島田が最終判断を行う。

　次回の予定：２月２４日（日）　９：００～１０：００　みなみ　多目的室　　　　以上